论文 RAG 与深度研究助手项目规划

一、项目定位

项目名称

PaperResearch Agent：论文 RAG 与深度研究助手

英文名称：

Paper RAG & Deep Research Assistant

一句话介绍

面向科研人员和知识工作者的智能论文研究平台，支持论文检索、PDF 结构化解析、知识库问答、引用溯源、多论文对比分析和自动化深度研究报告生成。

项目目标

用户输入一个研究主题、问题或上传若干篇论文后，系统能够完成：

- 自动检索相关论文。

- 下载、解析和管理论文。

- 提取论文正文、章节、公式、表格、算法和参考文献。

- 建立可检索的论文知识库。

- 回答单篇或多篇论文相关问题。

- 为回答提供论文、章节和页码引用。

- 自动比较不同论文的方法、实验和结论。

- 生成带引用的深度研究报告。

- 给出后续阅读和实验复现建议。

项目不应只是一个“上传 PDF 后聊天”的应用，而应体现以下能力：

- 高质量文档解析。

- 结构感知 RAG。

- 混合检索与重排序。

- 引用与事实一致性控制。

- Agent 工作流设计。

- 多文档信息整合。

- 自动化评测与可观测性。

二、项目整体架构

项目分为三个递进层次。

第一层：论文知识库 RAG

实现论文上传、解析、切分、向量化、检索、问答和引用溯源，是整个项目的基础。

主要功能：

- 上传 PDF 论文。

- 解析论文结构。

- 提取标题、摘要、章节、表格、公式和参考文献。

- 结构化切分论文内容。

- Embedding 入库。

- Dense、Sparse 混合检索。

- Cross-Encoder Rerank。

- 基于论文内容回答问题。

- 返回论文名称、章节、页码和原文证据。

第二层：自动化论文检索与分析 Agent

实现从研究问题到论文发现、筛选、下载和结构化分析的自动流程。

主要功能：

- 接入 arXiv、Semantic Scholar 等论文数据源。

- 根据主题生成检索关键词。

- 搜索相关论文。

- 根据相关性、时间、引用量等条件筛选。

- 自动下载并导入论文。

- 对单篇论文生成结构化分析。

- 推荐相关论文和后续阅读方向。

第三层：多论文深度研究 Agent

实现研究问题拆解、多轮检索、多论文比较和研究报告生成。

主要功能：

- 自动理解和拆分研究问题。

- 生成研究计划。

- 多轮检索本地知识库和外部论文源。

- 识别证据缺口。

- 自动补充相关论文。

- 比较不同论文的方法、数据、实验和结论。

- 识别论文之间的一致观点和冲突结论。

- 生成带引用的深度研究报告。

- 输出研究局限、研究空白和后续建议。

三个层次属于同一个项目，不建议拆成三个独立项目。

三、目标用户与使用场景

目标用户

- 本科生和研究生。

- 科研人员。

- 高校教师。

- 企业研究员。

- 产品经理和行业分析师。

- 需要大量阅读报告、论文或技术文档的知识工作者。

典型使用场景

场景一：单篇论文阅读

用户上传一篇论文并提问：

- 这篇论文解决了什么问题？

- 作者提出了什么方法？

- 方法的核心步骤是什么？

- 实验使用了什么数据集？

- 论文的主要结论是什么？

- 论文存在哪些局限？

系统返回答案，并标注对应章节、页码和原文。

场景二：多篇论文对比

用户选择多篇论文并提问：

- 这些论文的方法有什么区别？

- 哪种方法效果最好？

- 各论文使用了哪些数据集和评价指标？

- 不同论文的结论是否一致？

- 哪些实验设置无法直接比较？

系统生成结构化比较表和综合分析。

场景三：研究主题调研

用户输入：

调研大模型长上下文技术的发展路线、主要方法和当前局限。

系统自动：

- 拆分研究问题。

- 搜索相关论文。

- 筛选高相关论文。

- 导入并解析论文。

- 归纳技术路线。

- 比较代表性方法。

- 生成带引用的研究报告。

场景四：实验复现辅助

用户询问：

- 复现这篇论文需要哪些数据集？

- 模型参数如何设置？

- 使用了什么硬件环境？

- 论文是否公开代码？

- 论文中遗漏了哪些复现信息？

- 可以如何设计最小可运行实验？

系统从论文实验部分、附录和代码链接中整理复现建议。

四、核心功能设计

4.1 论文导入

支持三种论文导入方式：

- 本地上传 PDF。

- 输入 arXiv ID、DOI 或论文链接。

- 从论文检索结果中一键导入。

导入阶段需要完成：

- 文件类型校验。

- 文件哈希计算。

- 重复论文检测。

- 元数据提取。

- 解析任务创建。

- 解析状态跟踪。

- 失败重试。

- 原始文件保存。

论文状态可以设计为：

UPLOADED
PARSING
PARSED
INDEXING
READY
FAILED

4.2 PDF 结构化解析

论文不能只被转换成一段连续文本，而应尽可能识别以下结构：

- 标题。

- 作者。

- 摘要。

- 关键词。

- 章节标题。

- 正文段落。

- 定义。

- 定理。

- 证明。

- 公式。

- 表格。

- 图片说明。

- 算法和伪代码。

- 实验部分。

- 结论。

- 附录。

- 参考文献。

每个内容块至少保存：

paper_id
block_id
block_type
section_path
page_start
page_end
block_index
text
latex
bbox
parent_block_id
previous_block_id
next_block_id

推荐使用：

- Docling：页面布局、阅读顺序、表格和公式解析。

- GROBID：论文元数据、章节和参考文献解析。

- PyMuPDF：PDF 页面定位、截图和高亮。

- OCR：处理扫描版 PDF。

- 自定义规则：统一不同解析器的输出格式。

建议设计统一的解析器接口：

class PaperParser:
    def parse(self, file_path: str) -> ParsedPaper:
        ...

不同解析器实现统一接口：

DoclingParser
GrobidParser
PyMuPDFParser
OCRParser

再由 ParserRouter 根据论文类型选择解析策略。

4.3 结构感知切分

不要只采用固定长度切分。

推荐采用“结构优先、长度兜底”的混合策略。

一级切分

按照论文结构划分：

- Abstract。

- Introduction。

- Related Work。

- Method。

- Experiment。

- Results。

- Conclusion。

- Appendix。

- References。

二级切分

按照内容类型划分：

- 普通段落。

- 定义。

- 定理。

- 公式。

- 算法。

- 表格。

- 实验设置。

- 实验结果。

三级切分

当单个结构块过长时，再按照 Token 数量切分，并添加一定重叠。

每个 Chunk 应保存：

chunk_id
paper_id
section_path
block_type
page_start
page_end
chunk_text
parent_context
previous_context
next_context
token_count

为了提高回答完整性，检索到某个 Chunk 后，可以同时补充：

- 当前 Chunk 的父级章节摘要。

- 前一个 Chunk。

- 后一个 Chunk。

- 当前公式或表格的说明文本。

4.4 Embedding 与索引

每个 Chunk 同时建立两类索引。

Dense 索引

用于语义相似度检索。

适合：

- 用户使用不同表达方式提问。

- 概念性问题。

- 论文内容总结。

- 方法和结论检索。

Sparse 索引

用于关键词和专有名词检索。

适合：

- 模型名称。

- 数据集名称。

- 作者名称。

- 指标名称。

- 公式编号。

- 特定术语。

推荐流程：

Dense Retrieval
        +
Sparse Retrieval
        ↓
RRF 融合
        ↓
Cross-Encoder Rerank
        ↓
相邻上下文补全
        ↓
最终上下文

推荐技术方案：

- 向量数据库：Qdrant。

- Embedding：BGE-M3 或其他中英文 Embedding 模型。

- Sparse：BM25 或 BGE-M3 Sparse。

- Reranker：BGE Reranker 或云端 Rerank API。

- 元数据数据库：PostgreSQL。

4.5 论文问答

论文问答支持以下范围：

单篇论文问答

仅在指定论文中检索。

多篇论文问答

在用户选择的多篇论文中检索。

全局知识库问答

在全部论文中检索。

回答应采用固定结构：

回答正文

核心依据
1. 论文 A，第 4 页，Method 章节
2. 论文 B，第 7 页，Experiments 章节

补充说明
- 当前结论是否存在不确定性
- 不同论文是否存在冲突
- 是否缺乏足够证据

每条引用需要包含：

- 论文标题。

- 作者或年份。

- 章节名称。

- 页码。

- 原文片段。

- PDF 定位链接。

系统必须支持拒答：

当前论文库中没有找到足够证据支持该结论。

不能在证据不足时继续自由生成。

4.6 论文结构化分析

每篇论文解析完成后，自动生成一份论文分析卡片。

基础信息

- 标题。

- 作者。

- 年份。

- 会议或期刊。

- 研究领域。

- 关键词。

研究内容

- 研究背景。

- 核心问题。

- 研究动机。

- 主要贡献。

- 方法概述。

- 理论依据。

- 实验设计。

- 实验结果。

- 作者结论。

- 论文局限。

实验信息

- 数据集。

- 基线方法。

- 评价指标。

- 超参数。

- 硬件环境。

- 软件环境。

- 训练或实验过程。

- 消融实验。

- 代码和数据链接。

阅读建议

- 阅读难度。

- 推荐先读章节。

- 需要的前置知识。

- 相关论文。

- 后续阅读方向。

所有结构化字段都需要绑定对应的证据块，避免只保存模型生成结果。

4.7 多论文对比

用户选择若干论文后，系统自动生成比较矩阵。

| 维度 | 论文 A | 论文 B | 论文 C |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究问题 |  |  |  |
| 核心方法 |  |  |  |
| 数据集 |  |  |  |
| 基线方法 |  |  |  |
| 评价指标 |  |  |  |
| 主要结果 |  |  |  |
| 优点 |  |  |  |
| 局限 |  |  |  |
| 是否开源 |  |  |  |

比较过程中要区分：

- 可以直接比较的实验结果。

- 数据集不同导致无法直接比较的结果。

- 评价指标不同导致无法直接比较的结果。

- 实验规模和硬件不同造成的差异。

- 论文观点之间的冲突。

4.8 自动论文检索

接入以下数据源：

- arXiv。

- Semantic Scholar。

- Crossref。

- OpenAlex。

- 用户本地论文库。

检索条件包括：

- 关键词。

- 标题。

- 作者。

- 时间范围。

- 研究领域。

- 论文类型。

- 引用量。

- 是否开源。

- 是否存在 PDF。

- 是否存在代码。

论文检索流程：

用户研究问题
    ↓
生成多个检索查询
    ↓
调用多个论文数据源
    ↓
统一字段格式
    ↓
标题、DOI、arXiv ID 去重
    ↓
相关性评分
    ↓
论文筛选
    ↓
导入候选论文

论文相关性评分可以综合：

语义相关性
标题关键词匹配
摘要相关性
论文时间
引用数量
论文类型
用户偏好

4.9 Deep Research Agent

深度研究模块使用 LangGraph 实现。

Agent 状态

ResearchState
├── original_query
├── normalized_query
├── research_goal
├── research_plan
├── sub_questions
├── search_queries
├── candidate_papers
├── selected_papers
├── local_evidence
├── external_evidence
├── evidence_gaps
├── contradictions
├── draft_report
├── citation_results
├── iteration_count
└── budget

核心节点

问题理解
    ↓
研究问题拆分
    ↓
生成研究计划
    ↓
检索本地论文库
    ↓
判断证据是否充分
    ├── 充分
    │      ↓
    │   多论文分析
    │
    └── 不充分
           ↓
       外部论文检索
           ↓
       筛选和导入论文
           ↓
       解析和索引
           ↓
       重新检索
           ↓
       多论文分析
           ↓
       冲突与证据检查
           ↓
       生成研究报告
           ↓
       引用一致性检查

深度研究报告结构

1. 研究问题与范围
2. 检索策略
3. 领域背景
4. 主要研究路线
5. 代表性论文
6. 方法对比
7. 实验结果对比
8. 共识与争议
9. 当前局限
10. 研究空白
11. 后续研究建议
12. 参考文献

Agent 必须设置停止条件：

- 最大检索轮数。

- 最大导入论文数量。

- 最大 Token 预算。

- 最大调用费用。

- 连续两轮没有新增有效证据时停止。

- 已经覆盖全部子问题时停止。

五、技术栈

后端

- Python 3.12。

- FastAPI。

- Pydantic。

- SQLAlchemy。

- Alembic。

RAG

- LlamaIndex 或自定义 RAG Pipeline。

- Qdrant。

- BGE-M3。

- BGE Reranker。

- BM25。

- Redis。

Agent

- LangGraph。

- LangSmith 或自建链路追踪。

- OpenAI-compatible 模型接口。

- 可选本地 Ollama 模型。

文档处理

- Docling。

- GROBID。

- PyMuPDF。

- PaddleOCR 或其他 OCR 工具。

数据存储

- PostgreSQL：论文元数据、任务、用户、评测结果。

- Qdrant：向量和检索元数据。

- 本地文件系统或对象存储：PDF、解析结果和报告。

- Redis：缓存和任务状态。

前端

快速完成阶段：

- Streamlit。

完整产品阶段：

- Next.js。

- TypeScript。

- Tailwind CSS。

部署

- Docker Compose。

- GitHub Actions。

- Nginx。

- 云服务器或本地部署。

六、核心数据模型

Paper

id
title
authors
abstract
keywords
year
venue
doi
arxiv_id
source_type
source_url
pdf_path
file_hash
language
parse_status
index_status
created_at
updated_at

PaperBlock

id
paper_id
block_type
section_path
page_start
page_end
block_index
text
latex
bbox
parent_block_id
previous_block_id
next_block_id

Chunk

id
paper_id
block_id
section_path
block_type
page_start
page_end
chunk_text
context_text
token_count
embedding_status

PaperAnalysis

paper_id
research_background
research_problem
motivation
main_contributions
method_summary
experiment_summary
main_results
limitations
future_work
evidence_block_ids

ExperimentCard

paper_id
datasets
baselines
metrics
hyperparameters
hardware
software
training_details
ablation_settings
main_results
code_url
data_url
evidence_block_ids

ResearchTask

id
original_query
normalized_query
research_plan
status
iteration_count
paper_count
token_usage
estimated_cost
created_at
completed_at

RetrievalTrace

id
query
query_rewrite
dense_results
sparse_results
fusion_results
rerank_results
final_context
answer
citations
latency
token_usage
created_at

七、推荐项目目录

paper-research-agent/
├── apps/
│   ├── api/
│   └── web/
├── src/
│   ├── ingestion/
│   │   ├── upload_service.py
│   │   ├── arxiv_client.py
│   │   ├── semantic_scholar_client.py
│   │   ├── crossref_client.py
│   │   └── deduplicator.py
│   ├── parsing/
│   │   ├── parser_interface.py
│   │   ├── docling_parser.py
│   │   ├── grobid_parser.py
│   │   ├── pymupdf_parser.py
│   │   ├── ocr_parser.py
│   │   ├── parser_router.py
│   │   └── normalizer.py
│   ├── chunking/
│   │   ├── structural_chunker.py
│   │   ├── token_chunker.py
│   │   └── context_enricher.py
│   ├── indexing/
│   │   ├── embedding_service.py
│   │   ├── sparse_index.py
│   │   └── vector_store.py
│   ├── retrieval/
│   │   ├── dense_retriever.py
│   │   ├── sparse_retriever.py
│   │   ├── fusion.py
│   │   ├── reranker.py
│   │   └── context_builder.py
│   ├── generation/
│   │   ├── qa_service.py
│   │   ├── citation_builder.py
│   │   └── answer_validator.py
│   ├── analysis/
│   │   ├── paper_analyzer.py
│   │   ├── experiment_extractor.py
│   │   ├── paper_comparator.py
│   │   └── reproducibility_advisor.py
│   ├── agents/
│   │   ├── state.py
│   │   ├── paper_search_graph.py
│   │   ├── deep_research_graph.py
│   │   └── nodes/
│   ├── evaluation/
│   │   ├── retrieval_eval.py
│   │   ├── generation_eval.py
│   │   ├── citation_eval.py
│   │   └── ablation.py
│   ├── providers/
│   │   ├── llm_provider.py
│   │   ├── embedding_provider.py
│   │   └── rerank_provider.py
│   ├── repositories/
│   ├── models/
│   └── schemas/
├── data/
│   ├── raw/
│   ├── parsed/
│   ├── evaluation/
│   └── reports/
├── tests/
├── scripts/
├── docker-compose.yml
├── pyproject.toml
└── README.md

八、八周实施计划

第 0 阶段：项目初始化

时间：1～2 天。

任务：

- 创建独立项目仓库。

- 使用 Python 3.12 和 uv 创建虚拟环境。

- 配置 FastAPI、PostgreSQL 和 Qdrant。

- 建立基础目录和配置系统。

- 收集 10～20 篇不同类型的测试论文。

- 建立基础数据模型。

- 编写项目 README 和开发规范。

验收标准：

- 后端能够正常启动。

- PostgreSQL 和 Qdrant 能够连接。

- 能够创建论文记录。

- pytest 能够正常运行。

第 1 周：PDF 解析流水线

任务：

- 实现 PDF 上传。

- 集成 Docling。

- 提取标题、摘要、章节、正文、表格和参考文献。

- 保留页码和块位置信息。

- 实现解析结果归一化。

- 保存为结构化 JSON。

- 生成解析审计报告。

- 对扫描版 PDF 增加 OCR 回退。

交付物：

paper.pdf
paper_metadata.json
paper_blocks.jsonl
parse_report.md
page_assets/

验收标准：

- 至少成功解析 10 篇论文。

- 能识别主要章节。

- 每个正文块包含页码。

- 解析失败时能够输出明确错误。

- 重复上传相同论文时能够识别。

第 2 周：结构化切分与基础 RAG

任务：

- 实现结构感知 Chunk。

- 实现固定 Token 切分作为对照组。

- 接入 Embedding 模型。

- 将 Chunk 写入 Qdrant。

- 实现 Dense Retrieval。

- 实现基础问答接口。

- 答案返回论文、章节和页码。

验收标准：

- 能上传论文并完成索引。

- 能在指定论文中提问。

- 能返回 Top-K 原文块。

- 答案中的引用可以定位到 PDF 页码。

- 无证据时不生成确定性结论。

第 3 周：混合检索与 Rerank

任务：

- 实现 BM25 或 Sparse Retrieval。

- 实现 Dense 和 Sparse 并行召回。

- 使用 RRF 融合排序。

- 接入 Cross-Encoder Reranker。

- 实现元数据过滤。

- 实现相邻上下文补全。

- 保存完整 Retrieval Trace。

对比方案：

- Dense Only。

- Sparse Only。

- Dense + Sparse。

- Dense + Sparse + Rerank。

验收标准：

- 能查看不同检索阶段的结果。

- 能保存召回和排序分数。

- 能展示 Rerank 前后的变化。

- 在自建测试集上验证混合检索效果。

第 4 周：论文分析与 MVP

任务：

- 实现论文自动总结。

- 实现研究问题提取。

- 实现主要贡献提取。

- 实现方法提取。

- 实现实验信息提取。

- 实现局限性提取。

- 实现论文详情页面。

- 实现基础评测页面。

- 使用 Streamlit 或 Next.js 完成演示界面。

第四周 MVP 功能：

- 上传 PDF。

- 查看解析状态。

- 查看论文结构。

- 单篇论文问答。

- 多篇论文问答。

- 论文结构化分析。

- 引用定位。

- 基础检索评测。

第 5 周：论文搜索与自动导入

任务：

- 接入 arXiv。

- 接入 Semantic Scholar。

- 实现关键词和主题检索。

- 实现查询改写。

- 实现论文去重。

- 实现候选论文相关性评分。

- 实现一键导入。

- 实现下载、解析、索引任务。

- 加入 Redis 缓存和失败重试。

验收标准：

- 用户输入一个主题后能获得论文列表。

- 可以查看标题、摘要、作者、年份和来源。

- 可以选择论文并导入知识库。

- 重复论文不会被多次导入。

- 下载失败可以重试。

第 6 周：LangGraph 深度研究工作流

任务：

- 定义 ResearchState。

- 实现研究问题拆分。

- 实现研究计划生成。

- 实现本地论文检索节点。

- 实现外部论文搜索节点。

- 实现论文筛选节点。

- 实现证据缺口判断。

- 实现多论文信息综合。

- 实现报告生成。

- 实现停止条件和预算控制。

验收标准：

- 输入一个研究主题后，系统能生成研究计划。

- 可以自动搜索和导入论文。

- 可以根据证据缺口继续检索。

- 可以生成多章节研究报告。

- 报告中的主要结论都包含引用。

第 7 周：评测、可观测性与消融实验

任务：

- 建立人工标注评测集。

- 实现检索评测。

- 实现回答质量评测。

- 实现引用正确性评测。

- 实现 Agent 工具调用评测。

- 接入 LangSmith 或自建 Trace。

- 记录延迟、Token 和成本。

- 完成 Chunk 策略消融实验。

- 完成检索策略消融实验。

验收标准：

- 具有可重复运行的评测脚本。

- 能生成 Markdown 或 HTML 评测报告。

- 能比较不同检索方案。

- 简历中的所有性能指标都有真实实验支撑。

第 8 周：部署与求职包装

任务：

- 完善前端交互。

- 完善异常处理。

- 编写 Docker Compose。

- 编写一键启动脚本。

- 完善 README。

- 绘制系统架构图。

- 绘制 RAG 数据流图。

- 绘制 LangGraph 工作流图。

- 准备三个演示案例。

- 录制三分钟演示视频。

- 编写项目面试讲解文档。

- 整理简历项目描述。

九、MVP 完成标准

项目第一版至少满足：

- 成功解析不少于 20 篇论文。

- 每个 Chunk 包含论文、章节、页码和类型信息。

- 支持单篇和多篇论文问答。

- 每个回答都提供可验证引用。

- 支持 Dense、Sparse、Hybrid 和 Rerank。

- 支持论文结构化分析。

- 具备不少于 50 条人工评测数据。

- 完成至少一组检索消融实验。

- 提供可运行的演示界面。

- 提供 Docker 启动方式。

- 无证据时能够拒答。

- 关键链路具备日志和 Trace。

完成上述内容后，就可以作为一个完整的 RAG 项目写入简历，不需要等 Deep Research 全部完成。

十、评测方案

10.1 检索评测

使用以下指标：

- Hit@1。

- Hit@5。

- Recall@5。

- Recall@10。

- MRR。

- NDCG@10。

测试问题需要标注：

- 正确论文。

- 正确章节。

- 正确页面。

- 正确内容块。

对比实验：

固定长度切分 vs 结构感知切分
Dense vs Sparse
Dense vs Hybrid
Hybrid vs Hybrid + Rerank
不补充相邻块 vs 补充相邻块

10.2 回答质量评测

使用以下指标：

- Answer Relevancy。

- Faithfulness。

- Context Precision。

- Context Recall。

- Citation Coverage。

- Citation Correctness。

- Unsupported Claim Rate。

其中最重要的是：

- 回答是否来自检索内容。

- 引用是否真的支持结论。

- 是否出现无依据扩展。

- 证据不足时是否正确拒答。

10.3 Agent 评测

评测内容：

- 研究问题拆分是否合理。

- 检索关键词是否有效。

- 工具选择是否正确。

- 是否导入无关论文。

- 是否存在重复搜索。

- 是否在证据充足后及时停止。

- 是否覆盖全部子问题。

- 最终报告是否包含完整引用。

记录：

- 搜索轮数。

- 导入论文数量。

- 工具调用次数。

- 总 Token。

- 总费用。

- 总执行时间。

- 有效证据比例。

十一、演示页面

1. 论文库

功能：

- 上传论文。

- 搜索论文。

- 从外部数据源导入。

- 查看解析和索引状态。

- 按作者、年份和标签筛选。

2. 论文详情

展示：

- 论文元数据。

- 章节目录。

- 论文摘要。

- 主要贡献。

- 方法概述。

- 实验设置。

- 论文局限。

- 公式、表格和算法列表。

3. 论文问答

展示：

- 用户问题。

- 回答正文。

- 参考论文。

- 引用页码。

- 原文片段。

- 检索和 Rerank 分数。

- PDF 定位入口。

4. 多论文对比

展示：

- 论文选择。

- 对比维度。

- 方法对比表。

- 实验对比表。

- 共识和冲突。

- 综合结论。

5. 深度研究

展示：

- 研究问题。

- 研究计划。

- Agent 当前步骤。

- 检索关键词。

- 候选论文。

- 已采用证据。

- 深度研究报告。

6. 评测中心

展示：

- Recall@K。

- MRR。

- NDCG。

- Faithfulness。

- Citation Correctness。

- 查询延迟。

- Token 和费用。

- 消融实验结果。

十二、范围控制

MVP 阶段暂时不要做：

- 完整知识图谱。

- GraphRAG。

- 分布式爬虫。

- 多 Agent 自由协作。

- Embedding 微调。

- 大规模论文批处理。

- 复杂权限系统。

- 论文社交功能。

- 移动端。

- 过度复杂的前端动画。

- 日均处理 100 篇论文等未经验证的性能目标。

优先级应保持为：

解析质量
>
引用可靠性
>
检索效果
>
多论文整合
>
Agent 工作流
>
前端美观

十四、最终项目交付物

项目完成后应至少包含：

- 可运行代码仓库。

- Docker Compose。

- 项目架构图。

- PDF 解析数据流图。

- RAG 检索链路图。

- LangGraph Agent 工作流图。

- 论文结构化解析样例。

- 人工标注评测集。

- 检索消融实验报告。

- 引用正确性报告。

- 单篇论文分析示例。

- 多论文对比示例。

- 深度研究报告示例。

- 三分钟项目演示视频。

- 完整 README。

- 面试问题与回答文档。

- 简历项目描述。

十五、建议开发顺序

第一阶段只完成：

PDF 上传
→
结构化解析
→
Chunk
→
Embedding
→
混合检索
→
Rerank
→
带引用问答

第二阶段增加：

论文结构化分析
→
多论文问答
→
多论文比较
→
评测与消融实验

第三阶段增加：

外部论文检索
→
自动下载与导入
→
LangGraph 工作流
→
深度研究报告

不要一开始就实现完整 Deep Research Agent。先建立可靠的解析、检索和引用链路，否则 Agent 只会把底层 RAG 的错误放大。